# **INF3995 – Projet de conception d’un système informatique**

# **Rapport hebdomadaire d'avancement de projet**

Équipe numéro 04 - Semaines du 29 mars au 05 avril 2020

# **Faits saillants de la présente semaine**

* Livrable Intermédiaire terminé

# **Avancement des tâches non complétées de la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 10425 | Création du PDF de notes | Ioana Bruj | 28 mars | 10% |  |

**Tâches réalisées complètement durant la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 7561 | Consultation des informations de la chaîne et des données associées | Alexandre Vu  Omar Talbi  Ioana Bruj | 10 Mars | 1er Avril |  |
|  | Traiter les requêtes sur le mineur | Alexandre Vu  Imrane Belhadia  Aurèle Chanal | 10 Mars | 1er Avril |  |
| 9711 | Implémentation de l’interface REST pour l’appli pc | Aurèle Chanal | 10 Mars | 1er Avril |  |
| 10426 | Implémenter la base de données SQLite pour les informations de la blockchain | Édouard Bochin  Ioana Bruj | 2 mars | 1er Avril |  |

# **Tâches planifiées pour la semaine prochaine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 7870 | Compte avec édition et consultation | Aurèle Chanal | 06 Avril |  |
| 7584 | Renvoi des logs à l’application PC | Alexandre Vu  Imrane Belhadia | 06 Avril |  |
| 7585 | Implémentation du mode de consultation sans édition | Edouard Bochin | 06 Avril |  |
| 7586 | Réception des logs de tous les noeux mineurs | Edouard Bochin  Aurèle Chanal | 06 Avril |  |
| 7589 | Mode de consultation pour l’application Android | Ioana Bruj | 06 Avril |  |

# 

# **Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :**

§

§