# **INF3995 – Projet de conception d’un système informatique**

# **Rapport hebdomadaire d'avancement de projet**

Équipe numéro 04 - Semaine du 23 février au 08 mars 2020

# **Faits saillants de la présente semaine**

* Implémentation requêtes serveurs, sans les traiter.
* Logs Serveur - PC Terminé
* Synchronisation Serveur - Mineur

# **Avancement des tâches non complétées de la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 7564 | Minage avec une chaîne fonctionnelle | Alexandre Vu  Ioana Bruj  Édouard Bochin | 6 février 2020 | 95% | Il reste à sauvegarder les données de blocs dans une base de données |
| 7551 | Contrôle du niveau de difficulté du minage | Alexandre Vu | 25 Février | 50% | Il reste le côté serveur et le traitement de requête avec le mineur |
| 9171 | Communication mineur-mineur | Imrane Belhadia | Mardi 10 mars | 15% | Garder en tête que les communications seront “fault tolerant” |
| 8568 | Implémentation de l’interface REST pour la tablette | Omar Talbi | 8 Février | 80% | Tous les handlers implémentés. Juste à rajouter les méthodes zmq |

**Tâches réalisées complètement durant la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 7567 | Créer et Afficher les logs du serveur web | Edouard Bochin  Aurele Chanal  Alexandre Vu | 25 Février | 2 Mars |  |
| 9170 | Communication serveur-mineur | Imrane Belhadia |  | 2 Mars | Continuer le débogage, signaler si un problème de synchronisation est trouvé |

# **Tâches planifiées pour la semaine prochaine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 7561 | Consultation des informations de la chaîne et des données associées | Alexandre Vu  Omar Talbi  Ioana Bruj | 10 Mars |  |
| 7567 | Tester Logs Serveur - PC | Aurèle Chanal  Edouard Bochin | 10 Mars |  |
|  | Traiter les requêtes sur le mineur | Alexandre Vu  Imrane Belhadia  Aurèle Chanal | 10 Mars |  |
| 7573 | Création et suppression des comptes d'édition | Edouard Bochin | 12 Mars |  |

# 

# **Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :**

§

§