# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 4 - Semaine du 10 au 16 Février 2020

# Faits saillants de la présente semaine

* Interface utilisateur de l’application Mobile et PC terminé
* Envoi des informations du bloc du serveur vers les mineurs
* Récupération des informations en JSON
* Mise en place de JSON Web Token

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 7572 | Requête HTTP Application PC | Edouard Bochin | 6 Février | 60% |  |
| 7560 - 7561 | Requête HTTP Application Android | Ioana Bruj | 6 Février | 60% |  |
| 7538 | Connection HTTPS | Aurèle Chanal  Edouard Bochin | 6 Février | 30% |  |
| 7546-7548 | API Rest Server | Omar Talbi  Edouard Bochin  Aurèle Chanal | 11 Février | 40% |  |
| 7556 | Base de Donnée SQLite | Omar Talbi | 13 Février | 20% |  |
| 7545 | Communication Mineur-Mineur | Imrane Belhadia | 13 Février | 10% |  |
| 7564 | Minage avec une chaine fonctionnelle | Alexandre Vu | 6 Février | 45% |  |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 7545 | Création de Hash | Alexandre Vu | 6 Février | 10 Février |  |
| 7545 | Validation de Hash pour un bloc | Alexandre Vu | 10 Février | 11 Février |  |
| 7566 | Communication Serveur-Mineur | Imrane Belhadia | 6 Février | 11 Février |  |
| 8932 | Interface Application Android | Ioana Bruj | 6 Février | 16 Février |  |
| 7552 | Interface Application PC | Edouard Bochin | 6 Février | 13 Février |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 7545 | Multithreading Mineur | Imrane Belhadia | 18 Février |  |
| 7564 | Chaine de blocs Fonctionnelle | Alexandre Vu | 18 Février |  |
| 7547 | Traitement requêtes serveur sur tablette | Ioana Bruj | 18 Février |  |
| 7545 | Création d’un fichier de configuration pour les mineurs | Imrane Belhadia  Alexandre Vu | 20 Février |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* Poursuite des tâches de la semaine en cours.
* Situation actuelle proche des intras. La progression risque de diminuer en conséquence.