# **INF3995 – Projet de conception d’un système informatique**

# **Rapport hebdomadaire d'avancement de projet**

Équipe numéro 04 - Semaine du 16 au 23 février 2020

# **Faits saillants de la présente semaine**

* Connection HTTPS Établie
* Serveur web fonctionnel répondant aux requêtes http de base (connection, déconnexion, changement de mot de passe)
* Format JSON pour les données du blocks du serveur

# 

# 

# 

# 

# **Avancement des tâches non complétées de la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 7546-7548 | API Rest Server | Omar Talbi  Edouard Bochin  Aurèle Chanal | 11 Février | 60% |  |
| 7564 | Minage avec une chaîne fonctionnelle | Alexandre Vu  Ioana Bruj | 6 février 2020 | 60% | Il reste à modifier le json et sauvegarder les données de blocs dans une base de données |
| 7560 | Entrer les informations sur les dossiers de la chaîne de blocs | Ioana Bruj | 6 Février | 90% | UI + requête HTTP formée, validation de la bonne réception à faire |
| 7545 | Communication Server-Miner | Imrane Belhadia | 13 Février | 65% | Il faut synchroniser les mineurs avec le serveur |

# **Tâches réalisées complètement durant la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 7556 | Création de la base de donnée - Serveur web | Omar Talbi | 2 Février | 20 Février |  |
| 7538 | Connection HTTPS | Aurèle Chanal  Edouard Bochin | 6 Février | 18 Février |  |

# 

# 

# 

# **Tâches planifiées pour la semaine prochaine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 7561 | Consultation des informations de la chaîne et des données associées | Ioana Bruj | 25 Février |  |
| 7551 | Contrôle du niveau de difficulté du minage | Alexandre Vu | 25 Février |  |
| 7561 | Consultation des informations de la chaîne et des données associées | Alexandre Vu  Omar Talbi | 27 Février |  |
| 7567 | Afficher les logs du serveur web | Edouard Bochin  Aurele Chanal | 25 Février |  |

# 

# **Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :**

§ Semaine d’examens intras - moins de travail planifié

§ Semaine de relâche - rattrapage du travail perdu