# **INF3995 – Projet de conception d’un système informatique**

# **Rapport hebdomadaire d'avancement de projet**

Équipe numéro 04 - Semaines du 09 mars au 29 mars 2020

# **Faits saillants de la présente semaine**

* Covid-19
* Plusieurs difficultés rencontrées quant à l’intégration du projet en télétravail

# **Avancement des tâches non complétées de la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 7561 | Consultation des informations de la chaîne et des données associées | Alexandre Vu  Omar Talbi  Ioana Bruj | 10 Mars | 80% |  |
| 10425 | Création du PDF de notes | Ioana Bruj | 28 mars | 10% |  |
|  | Traiter les requêtes sur le mineur | Alexandre Vu  Imrane Belhadia  Aurèle Chanal | 10 Mars | 80% |  |
| 9711 | Implémentation de l’interface REST pour l’appli pc | Aurèle Chanal | 10 Mars | 95% |  |
| 10426 | Implémenter la base de données SQLite pour les informations de la blockchain | Édouard Bochin  Ioana Bruj | 2 mars | 70% |  |

**Tâches réalisées complètement durant la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 7567 | Tester Logs Serveur - PC | Aurèle Chanal  Edouard Bochin | 10 Mars | 12 Mars |  |
| 7573 | Création et suppression des comptes d'édition | Edouard Bochin | 12 Mars | 12 Mars |  |
| 8568 | Implémentation de l’interface REST pour la tablette | Omar Talbi | 8 Mars | 28 Mars |  |
| 7564 | Minage avec une chaîne fonctionnelle | Alexandre Vu  Ioana Bruj  Édouard Bochin | 6 février 2020 | 12 mars |  |
| 7551 | Contrôle du niveau de difficulté du minage | Alexandre Vu | 25 Février | 22 mars |  |
| 9171 | Communication Mineur-Mineur | Imrane | 22 février | 17 mars |  |

# **Tâches planifiées pour la semaine prochaine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
|  |  |  |  |  |

# 

# **Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :**

§ Connection avec des machines dans différents sous réseaux semble complexe et non sécuritaire.

§